陕西铁路工程职业技术学院文件

陕铁院〔2012〕55 号

关于印发《陕西铁路工程职业技术学院

基本建设财务管理办法（试行）》的通知

院属各部门：

《陕西铁路工程职业技术学院基本建设财务管理办法（试行）》已于2012年5月4日院长办公会审议通过，准予实施。现予印发，请遵照执行。

二Ｏ一二年五月十一日

主题词：财务  基建  管理办法  通知

抄送：院领导，存档。

陕西铁路工程职业技术学院院长办公室    2012年5月11日印发

打印人：黄瑞芳         校对人：于  洛        共印2份

陕西铁路工程职业技术学院

基本建设财务管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强和规范学院基本建设财务管理与监督，保证学院基本建设工程质量，提高基本建设投资效益，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》、陕西省教育厅《普通高等学院基本建设财务管理暂行办法》，结合学院实际，特制订本办法。

第二条 本办法适用于学院的建筑工程、设备安装工程、基础设施建设等项目的新建、改建、扩建，包括财政资金项目、学院自筹资金项目、学院接受捐助资金等建设项目以及学院负有管理责任的其它建设项目。

第三条 基本建设财务管理的原则：科学、规范、稳健、高效，以预算为基础，厉行节约，合理控制工程成本。

第四条 基本建设财务管理的任务：贯彻执行国家有关法律、法规、政策，依法合理使用建设资金，做好基本建设资金的预算执行、控制、监督和核算工作，及时准确编制基本建设各类报表，严格控制建设成本，减少资金浪费和损失，提高资金使用效果。

第二章  管理体制、机构与职能

第五条 学院基建财务管理工作由院长全面负责。学院财务处是学院基建财务管理的职能部门，负责基本建设资金的管理，并按项目建设进度核拨基本建设资金，做好基本建设资金的日常核算、财务决算。按规定参与工程竣工验收，配合办理基建所形成固定资产的登记及交付使用手续，妥善整理和保管基建财务档案。

在基建财务管理过程中，财务处主要职责是：

（一）建立健全基建资金与财务会计的内部管理制度；

（二）编制年度基本建设支出预算和年度基本建设财务决算；

（三）组织基建资金收入与支出、基建项目成本的核算；

（四）按项目建设资金来源及时筹措资金，保证工程用款；

（五）办理工程与设备价款的结算，控制费用性支出，合理有效使用建设资金；

（六）参与编制工程项目概预算、工程招标、合同签订；

（七）参与施工工程的造价控制，竣工验收工作，及时编报财务决算；

（八）定期收集汇总基建资金使用管理信息，编报项目效益分析报告。

第六条 新校区建设指挥部与后勤处（后称基建管理部门）是学院基本建设项目管理的职能部门，负责(或聘请专业咨询机构)编报项目建议书，进行可行性研究，提出项目投资估算，编报工程概算、预算和用款计划；在建设全过程对工程质量和造价进行控制，对工程决算进行初审，按合同约定和审定的工程决算办理工程价款结算手续；对建设完成、验收合格、交付使用工程申报办理固定资产登记手续。

第七条 监察审计处是学院基建财务监督的职能部门，负责对项目建设过程中各主要环节进行监督。主要参与工程项目的可行性研究、审核工程概预算、审核基建资金的来源、监督相关招投标活动、审核相关经济合同、参与工程阶段性验收和竣工验收、审核(包括委托中介机构审核)工程竣工决算。

第三章   项目立项和预算

第八条 学院基建管理部门按照学院事业发展计划、校园规划和学院建设有关决定，提出项目建议书并编制可行性研究报告，经院长办公会审议、党委会审定后，方可予以立项。

第九条 投资建设项目一旦立项，基建管理部门应按照国家基本建设的相关规定，做好投资估算、投资概算和建设项目预算。

（一）投资估算随项目建议书和可行性研究报告提出，是学院审定项目立项的必须指标。

（二）投资概算随项目初步设计提出，是可行性研究的继续和深化，是为学院决策建设的必要性和资金筹措的可能性做出科学合理决定提供的重要依据。

（三）建设项目预算是依据已经设计完毕的施工图纸，按照设计内容、预算定额、预算单价、各种收费标准等内容进行编制，是确定建设项目全部费用的技术性文件，是建设过程中资金拨付、控制的依据。

第十条 基建管理部门将立项的新建项目或改建项目预算（概算）提交财经工作委员会、院长办公会或党委会进行审定，财务处按照审定的预算筹集建设资金。

第十一条 财务处会同基建管理部门严格按照学院审定的项目预算进行控制，建设过程中不得随意变更建设方案和预算。

如遇特殊原因确需对建设方案和预算进行变更时，需对建设项目的变更部分重新按照相关程序审定。项目决算原则不得突破预算的5%，超过时应按照立项审定程序对增加部分报请学院审定。

第四章   资金筹措与管理

第十二条 财务处按照审定的项目和预算筹措建设资金。

（一）在学院财力可能的情况下，建设项目资金列入学院综合预算。

（二）项目建设资金需要进行贷款的，需经财经工作委员会进行论证和项目评估，确定贷款额度。

第十三条 基建管理部门应对建设项目的规模、投资方式、各方权责、产权属性、经营管理方式、建设标准、建设质量、功能要求等要有明确约定。

第十四条 基本建设投资包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其它投资。

（一）建筑安装工程投资是指按照建设项目预算内容发生的建筑工程和安装工程支出的实际成本。

（二）设备投资是指按照建设项目预算内容发生的各种设备支出的实际成本。设备投资由学院统一管理，按程序进行招标，按合同进行结算。

（三）待摊投资是指按照建设项目预算内容发生的、按照规定应当分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出，包括勘察设计费、城市配套费、临时设施费、工程质量检测费、监理费、审计费、招投标费、仲裁诉讼费、印花税、借款利息、坏帐损失以及其它待摊投资支出。

项目管理费中除学院编制建设人数以外的人员管理等性质的支出，在建设期内由人事部门审批，列入待摊投资。

（四）其它投资是指按照建设项目预算内容发生的或与建设项目有关的其它成本支出。

第十五条 基建管理部门按照学院确定的建设工期和实际施工进度，于每月25日前向财务处报送下月用款计划，财务处按照用款计划筹措建设资金。

第十六条 财务处依据学院审定的建设项目预算，按照国家基本建设有关财务管理规定，对建设项目资金实施会计核算和财务管理，并按照项目施工合同、工程进度对建设资金使用进行控制和监督。

第五章   工程招标与合同

第十七条 学院所有基本建设项目及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须按照《中华人民共和国招投标法》规定，在已审定项目和预算的基础上进行招标。

未经立项或未经审定预算的工程，不得进行工程项目招投标。

第十八条 工程项目的论证、预算（概算）、招标、验收、审计、资产移交等整个过程，监察审计处和财务处协同基建管理部门共同进行。

第十九条 基本建设所有合同，基建管理部门应会同审计、财务会审，且经法人或法人授权人签署。对签署完成的工程合同，将原件一份送财务处存查。

第二十条 财务处按照既定工程项目合同，进行核算和监督。

第六章    工程价款与控制

第二十一条 工程价款按照财政部关于印发《内部会计控制规范工程项目（试行）》执行。

第二十二条 工程合同价款。招标工程的合同价款依据招标文件订立书面合同，合同价款的约定按照国家规定的约定方式，任何人不得擅自改变。

第二十三条 工程预付款。工程开工项目原则上不付预付款，如遇特殊情况需要预付工程款，必须在合同内约定且具备施工条件、开工一周后进行。

第二十四条 工程进度款。对施工单位的工程进度款，在建设期内严格按照工程实际进度付款，但项目竣工审计前进度款支付不得超过合同价款的75%；项目决算审计完成后按合同约定支付且不得超过合同价款的95%，预留不低于合同价款的5%作为工程质量保证金，质保期满后确保项目质量无问题才可支付工程质保金。

第二十五条 造价控制。建设项目在可行性论证时，应首先考虑建设造价，且贯穿于设计、预算（概算）和建设整个过程。

项目甲方代表和施工现场监理在监督工程质量的同时，应加强对施工过程中工程造价的控制，不得随意扩大建设和开支范围，不得随意提高建设标准和规模。

第七章    设备和材料管理

第二十六条 加强工程设备和材料的管理。工程设备和材料涉及工程项目的质量和建设成本，设备和材料的考察、购进、领用要严格按照规范程序进行。

第二十七条 基建管理、审计和财务部门要严格对材料和设备的价格、数量、质量和使用情况进行规范管理，并定期进行对账，确保账物相符，账账相符。

第二十八条 对于包工包料的基本建设工程，采取认质认价的办法进行，按照工程进度款项进行管理并进行价款结算。由学院统一招标的材料和设备，按照招标结果签订合同进行管理并进行价款结算。

第八章   工程价款支付和结算

第二十九条 基本建设工程价款的支付和结算，参照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》执行。

第三十条 施工过程中的进度款，依据施工方进度款申请、监理审查、现场代表确认，编制工程进度结算表，经有关负责人审签，财务审核，并扣除有关事项后予以支付。

原则上学院不接受委托付款，因特殊原因须委托付款者，须经学院主管领导审批，在工程进度款中予以扣除或从应付工程款支付。无工程进度款、无应付工程款或应付工程款已不足抵扣工程质保金时不得委托支付。

第三十一条 工程竣工验收、决算、审计结束后的工程价款，须附建设合同、工程招投标纪要、竣工验收纪要、项目决算和审计报告或意见，经财务处审核，按照审计数并扣除有关事项后予以结算。

工程项目未经决算和审计前，不得全额结付该项目任何标段或单独款项。

第三十二条 因施工过程中工程量变更造成的增加价款，款项支付按照合同总量控制执行，进度款支付时不考虑增加部分。待工程完工竣工验收后，经基建管理部门审核、监察审计处（或委托外部审计机构）审计后，增加部分价款超过5%者，按照院长办公会决议，财务处予以一并结算。

工程项目的变更，基建管理部门应向财务处书面备案。

第三十三条 工程款的支付审批程序遵照《陕西铁路工程职业技术学院财务管理规定》文件执行。

第三十四条 凡存在下列情况之一的，不予支付工程价款：①违反国家法律、法规和财经纪律的；②违反基建程序的；③不符合批准建设内容或擅自改变建设内容的；④不符合合同条款规定的；⑤有工程质量问题，造成经济损失和社会影响的；⑥结算手续不完备，支付审批程序不规范的；⑦不合理的摊派；⑧无年度基建计划、无预算、无合同、无用款计划的各类工程项目。

第九章    竣工决算和资产交付

第三十五条 基本建设项目竣工决算是正确核定投资额度，核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设的成果性文件，是办理竣工结算、固定资产移交的依据。由监察审计处牵头，基建管理部门和财务处配合完成工程决算和财务决算。

第三十六条 工程完工按照规定程序竣工验收后，监察审计处（或委托中介机构）按照基建管理部门提交的建安工程竣工决算和财务处提交的项目竣工财务决算，并提交审计报告和审计意见书。

第三十七条 建设过程中产生的管理费、贷款利息等其它与工程有关的费用支出，在编制项目财务决算时，应按照规定合理分摊入工程总成本。

第三十八条 建设项目审计结束后，基建管理部门在一个月内按照审计结果、合同和相关资料进行工程价款的最终结算，并填写固定资产验收入库单，到学院资产管理部门、财务处办理资产交付使用手续。

第三十九条 按照国家规定，已具备竣工验收条件的项目，3个月内不办理竣工验收和固定资产移交手续的，视同项目已正式投入使用，与管理有关的费用不得从基建投资中支付。

第四十条 本办法自发布之日起试行，由财务处负责解释。